金华-义乌-东阳市域轨道交通工程白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装项目

招 标 文 件

招  标 人：金华市金义东轨道交通有限公司

日      期：2022年8月

目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 招标技术需求

- 评标办法

- 合同条款

- 投标文件格式

# 第一章  招标公告

金华市金义东轨道交通有限公司就金华-义乌-东阳市域轨道交通工程白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装项目进行招标，欢迎符合招标公告资格要求的投标人参加。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装项目

- 招标内容：

本次招标范围：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装。具体详见用户需求书。

计划工期：暂定2022年9月20日~2022年11月31日，总工期72天，且应满足车辆段整体验收工程节点要求。

- 投标资格要求：

（一）投标人

1.具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质；

2.具有企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C类证书；

3.不接受联合体。

（二）拟派项目负责人

1.具有注册在投标人单位的市政公用工程或机电工程专业二级以上建造师执业资格；

2.具有“三类人员”B类证书；

四、报名及领取招标文件

本招标公告发布网站为：金华轨道交通集团官网（http://www.jhrailtransit.com）

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)

投标人在投标截止时间前自行下载招标文件，并将报名信息发送至邮箱：jhht@jhmtr.net，邮件命名为“白雅线框架桥新增水泵等设备及安装项目+投标单位名称+联系人+联系号码”，并附投标报名表（详见附件）、营业执照加盖公章扫描件。

五、投标文件的递交

投标文件以快递方式（不限快递公司）的方式或现场送达递交给本项目公证机构金华市正信公证处，投标材料送达截止时间为2022年9月5日17时00分，逾期视为投标人放弃投标。

收件地址为：金华市婺城区双龙南街533号（金华市轨道交通集团运营有限公司大院内1楼）金华市正信公证处、收件人为金华市正信公证处 陈义哲（联系电话13819989736）,投标人在投标文件寄出后主动联系金华市正信公证处的工作人员，确保投标文件在规定时间内送达，投标人无需派代表前往开标现场。投标文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在投标文件递交截止时间之前）为准，并在快递箱外包标注所投项目名称及联系方式（注明代表手机号等），因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六．开标时间及地点：

1.开标时间：2022年9月6日 9时30分。

2.开标地点：金华市行政服务中心（双龙南街858号财富大厦）四楼开标1室。

七、联系方式：

招标人：金华市金义东轨道交通有限公司。联系人：赵工  联系电话：0579-86080219。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装项目 |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 最高限价 | 66.5万元 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目无招标代理服务费。4、本项目的公证费用：中标价100万以下600元/标段；中标价100万及以上1200元/标段。 |
| 5 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本1份、副本2份。中标人在收到中标通知书后2天内另行向招标人提供全套投标文件word及PDF电子文件各1份，发送至报名邮箱。 |
| 8 | 投标人提疑的截止时间 | 2022年8月26 日12时 |
| 9 | 招标人答疑（澄清）的时间 | 投标文件递交截止时间前，在招标公告发布的网站上发布 |
| 10 | 投标文件递交截止时间及地点 | 同招标公告 |
| 11 | 招标时间和地点 | 同招标公告 |
| 12 | 招标有效期 | 90日历天 |
| 13 | 注意事项：如发现招标文件及其评审办法中存在表述疑议、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在提疑截止时间前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。提疑截止时间后投标人提出的任何疑问，招标人不作答复。 |  |
| 14 | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |  |
| 15 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |  |

## 一   总  则

- 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标人。

2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的投标人。

2.3 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的工程、产品和服务。

2.4 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.5 “▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

4.投标委托

投标人代表须附居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

- 5.投标费用

5.1投标人对参加本次投标活动所涉及的一切费用均自行承担，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标文件一律不退还，请投标人自留备考。

6.转包与分包

本项目安全阀校验、发动机检测允许分包，其它检测项目不允许分包

- 7.质疑

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在提疑时间截止前，以书面形式向招标人提出质疑。

7.2投标人认可招标人在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，由此做出的答复，投标人不得提出异议。

## 二  招标文件

1.招标文件的构成

1.1招标公告

1.2投标人须知

1.3招标项目技术需求

1.4评标办法及标准

1.5合同主要条款

1.6投标文件相关文件格式

2.存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 3.招标文件的澄清与修改

3.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标人须知前附表中规定时间内以书面形式要求招标人澄清，否则，招标人不予以回复。

3.2招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标人答疑（澄清）的时间前，在招标公告发布的网站上发布或是通知各投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.3招标人可以视具体情况，延长招标截止时间和招标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通知所有招标文件收受人。

## 三  投标文件

- 1. 投标文件的组成

投标文件商务报价与技术资信文件分别装订成册，部分内容可以参考本文件第六章，招标文件未提供格式的由投标人自拟。

1.1商务报价

（1）投标（报价）一览表；

（2）已标价的工程量清单（包括：《投标报价表》《编制说明》《单位(专业)工程投标报价计算表》《分部分项工程量清单计价及综合单价分析表》《施工技术措施项目清单计价及综合单价分析表》《施工组织措施项目清单与计算表》《主要材料价格表》）。

1.2技术资信文件（可按资格要求及评分内容进行编制）

（1）评分索引表（格式自拟）；

（2）法定代表人身份证明书或授权委托书（格式1或2）；

（3）合格投标人资格条件的证明材料 ：

- 投标人基本情况，企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证

- 建造师注册证书、B 类证书，安全管理人员C类证书；

- 企业“三类人员”证书

- 项目负责人无在建工程的承诺书；

- 工期、质量、安全文明及人员配备承诺书；

- 投标人认为应附的其他资料。

（4）文明城市施工承诺书；

（5）针对本项目的详细服务方案及说明（包括但不限于评分项）；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

2.投标文件的语言及计量

2.1▲投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.2▲投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

- 3. 投标报价

3.1▲投标人在最高限价范围内报价，超出本项目的最高限价的，按无效投标处理。

3.2▲投标报价：包括为完成本项目所需的所有费用和税费。投标人根据采购人提供的采购文件、工程量清单并结合国家相关施工技术规范、施工现场的实际情况、市场的实际人工、材料、机械台班价格（另有说明的除外）及投标人结合自身实际能力编制的施工技术措施和施工组织措施等实际情况，同时考虑一定的风险费用进行投标报价的编制。

3.3投标人装备险和参选人职工的（人身）、事故险由参选人自行投保，保险费、农民工工伤保险等由参选人承担并支付，并包含在所报的综合单价中。

3.4工程量清单报价包括完成本工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费，措施项目费，其他项目费、规费和税金。

3.5分部分项工程量清单报价为综合单价报价，综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用等组成。

3.6风险费用的计取范围为参选人除了结合自身实际情况，防范、化解、处理由于施工期内可能出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延及政策风险等不利事件所需的费用。

3.7本工程安全文明措施费按（金市建建【2018】56号）文件规定使用，投标人在报价时自行考虑该项因素。

3.8本工程民工工资管理按（金市建建【2018】89号）文件规定执行，投标人在报价时自行考虑该项因素。

3.9本工程执行《金华市区房屋建筑工程施工现场文明绿色施工整治方案》，投标人在报价时自行考虑该项因素。

3.10▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- 4. 投标文件的有效期

- 4.1自招标截止日起90天投标文件保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 5.投标保证金：无。

- 6. 投标文件的编制、份数、签署及密封与标志

6.1投标文件应装订成册。提倡双面打印、胶装。

6.2▲投标人按本须知前附表规定的份数提供投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本的内容如有不一致之处，以正本为准。投标文件应使用不能擦去的打复印或书写，副本文件可以为正本的复印件。

6.3▲投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签字或盖章，投标人应写全称。投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.4 ▲投标文件的密封和标记

6.4.1投标文件第一部分为技术及资信文件（含资格审查资料）（含正副本），第二部分为商务文件（含正副本），各部分投标文件应单独装订成册。

6.4.2技术及资信文件（含资格审查资料）与商务文件须分别密封包装在两个袋（或箱）内，其中技术及资信文件（含资格审查资料）包装成一起，商务文件则单独包装在一起。密封袋（或箱）的接缝处应加盖投标人单位公章。

## 四、开标

- 1.开标准备

1.1招标人将在规定的时间和地点进行开标。

1.2投标文件不予受理的情形：

1.2.1投标文件逾期送达；

1.2.2投标文件未按招标文件要求密封的。

2 开标程序：

2.1开标会由招标人主持，主持人宣布招标会议开始；

2.2介绍参加开标会的人员名单；

2.3告知是否应有回避人员；

2.4招标人监督人员或投标人代表检验投标文件密封的完整性；

2.5由招标人宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

2.6宣布期间的有关事项；

3.开标记录

- 3.1招标人做好开标记录,并由记录人、监督人签字确认

## 五、评标

1  专家组成

评标委员会由招标人组建，共5人。

2 评标的方式

2.1  评标的依据为招标文件和投标文件。

3  评标程序

3.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对。评标委员会将根据投标人的报价，计算各投标人的报价最终得分。

3.3评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4.澄清问题的形式

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5. 错误修正

5.1招标时，投标文件中投标（报价）一览表内容与投标报价表中明细表中合价不一致的，以投标（报价）一览表为准，调整相关合价；

5.2数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；

5.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

5.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

6  评标过程的保密性

6.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7. 评标原则和评标办法

7.1 评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

7.2 评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章《评标办法》。

## 六、中标候选人确定

1.由评标委员会按照评标办法推荐第一名为中标候选人；

2.对中标候选人进行公示；

3.中标公示期满后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。

## 七、合同授予

中标人自接到中标通知书后30天内与招标人签订合同。

## 八、终止招标

有下列情形之一的，招标人将终止本次招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效标少于3个的。

# 三、招标项目需求

第七章技术标准和要求

- 一、通用部分

第1节  总则

1.1 本章规定了承包人在本合同工程施工中应遵守的技术标准和要求。本工程的施工，以本技术条件和中国现行规范为准。

1.2 工程质量应符合本技术条件书的规定。如果本技术条件书未明确规定时，又无现行标准，则应符合通常为人们所公认的技术标准。

1.3 各分部分项工程均应严格按照批准的施工图纸的规定和要求，及监理工程师的指令进行施工。

第2节  工程实施的技术标准和规范

2.1 一般规定

2.1.1 除本技术要求另有规定外，所有材料和工程的质量均应符合招标时国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。

2.1.2 在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，监理工程师认为有必要采用时，在报经发包人和设计院批准后，应向承包人发出变更指令。

2.1.3 对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，承包人可提出申请报经监理工程师、设计院、发包人审批后采用，但这种批准不免除承包人根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明，并在合同约定时间内提交。获批之前承包人仍应执行原采用的标准或规范。

2.2 承包人应遵照下列（但不限于）技术标准、规程和规范，下列技术标准、规程和规范如有更新版本的，遵照新版本执行。

2.2.1 设计与技术规范

《城市轨道交通技术规范》GB50490-2009

《地铁设计规范》GB50157-2013

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《电气图用图形符号》GB4728

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

2.2.2给排水及消防施工及竣工中应遵循的规程、规范、标准

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067—97）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

《铁路给水排水设计规范》TB 10010-2008/J 832-2009

《泵站设计规范》（GB/T50265-97）

《综合布线工程验收规范》（GB 50312-2007）

《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)

《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》 CECS41：92

《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》CECS94：2002

2.2.3低压配电工程施工及竣工中应遵循的规程、规范、标准

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

《铁路电力施工规范》TB10207-99

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96

《电缆桥架安装》JSJT-121

《接地装置特性参数测量导则》DL/T 475-2006

2.2.4安全规范

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《中华人民共和国建筑法》

（3）《中华人民共和国劳动法》

（4）《中华人民共和国消防法》

（5）建质【2010】5号《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》

（6）国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》

（7）发改投资【2009】3183号《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》

（8）国家安全生产监督管理总局令第17号《生产安全事故应急预案管理办法》

（9）国家安全生产监督管理总局AQ/T 9002—2006《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

（10）国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

（11）行业标准JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

（12）建质【2007】255号《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》

（13）建质【2008】91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》

（14）国务院令第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》

注：如有更新，按照最新规范标准执行。

- 二、专用技术要求部分

1.标段名称

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装

2.工程概况

2.1 工程描述

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装，位置紧邻金义线正线，位于金华市金东区塘雅镇古孝线以北、上横畈水库以南的施塘头村与新店村之间的夹心地，需新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等（含设备安装配合、验收、缺陷责任期修复、保修期保修等）。

2.2其他事项

本次招标范围于轨道旁边，投标人需要充分考虑；塘雅车辆段管线复杂，投标人进场施工时应查阅相关图纸，确保不破坏既有管线。

承包人被认为已在本工程招投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

3.工程范围及内容

3.1本标段工程范围：

本次招标的白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装。具体工程量以图纸为准。

3.2施工设备：

为完成本工程所有永久工程和临时工程需要的一切设备，均由承包人自行解决。

4.工程要求

4.1 工程质量

按照国家相关验收规范要求，一次性验收合格。

4.2 工期及关键节点要求

本工程计划工期暂定2022年9月20日~2022年11月31日，总工期72天。

5.现场要求与条件

5.1 现场用地

发包人不提供用地红线外临时用地，承包人需在投标报价中考虑相关费用。

5.2 临时设施条件与要求

5.2.1施工用电

自行考虑。

5.2.2 施工用水

自行考虑。

5.3工程施工期间的交通组织

塘雅车辆段红线范围内的交通组织由承包人负责，塘雅车辆段红线范围外的交通组织承包人有义务统一安排人员指挥，疏导和日常管理。

5.4地下管线的迁改、保护

承包人应对发包人提供的现场管线图进行分析，给出详细的保护方案，并根据发包人要求配合有关部门对管线进行保护，对于施工现场需要保护的管线，费用由承包人负责。承包人应服从发包人安排并给予必要的配合，并对因承包人工作失误而造成的事故负全部责任。

5.5安全文明施工

承包人安全标准工地和文明施工标准至少应满足《金华市轨道交通建设工程安全和文明工地标准化指导手册》。

6.施工测量

监理工程师负责组织向承包人提供工程范围测区内有关三角网点、水准网点和中级控制桩点等基本数据的测量资料，并作好交接手续；承包人在收到基本测量数据资料后应进行复核验算和复测工作。承包人在此基础上实施其所需的施工测量工作。

7.材料、实体试验与检测

7.1 质量要求

7.1.1用于本工程的材料（含半成品、成品），都必须是符合国家有关规范规定的合格材料（含半成品、成品），并经监理工程师批准。承包人在材料（含半成品、成品）的订购和自采加工之前，应取得发包人（含监理工程师）的同意，必要时应附有材料（含半成品、成品）的样品及其材质和使用的有关说明。

7.1.2用于本工程的材料(含半成品、成品)，均应按照规定进行抽检、试验，经检验不合格的材料(含半成品、成品)严禁进入施工现场。

7.1.3没有监理工程师的批准，不得采用任何替代材料。

7.1.4监理工程师对料源送检材料质量的认可并不意味着这一料源的所有材料都合格，监理工程师有权拒绝使用此料源不合格的材料。

7.1.5任何作业凡使用了未经监理工程师批准的材料(含半成品、成品)，不论该作业正在进行或已完成，均应由承包人自费拆除并且重建。

7.2 搬运与贮存

7.2.1各类材料(含半成品、成品)的搬运方式，均应保证其质量不受损坏、环境不受污染。

7.2.2材料(含半成品、成品)的贮存方式，应保证其质量并适应工作的要求，应注意防火、防水、防尘、防潮、防盗、防洪、防风，并适应工程进度要求。

7.2.3材料堆存以前，承包人应清理、整平、硬化、围砌全部堆存场地。

7.2.4材料采用分类堆放的贮存方式，并搭建雨棚遮盖。应保证其质量的完好并适应工程进度要求，同时应不污染环境，又便于检查。

7.3 取样、试验和检测

7.3.1材料的试验与检测按《建筑工程检测试验技术管理规范》（JGJ190-2010）及发包人的相关管理办法执行。材料试验和检测必须按金华市建设主管部门有关规定委托有资质的单位进行。

7.3.2材料取样、试验和检测频率应符合国家有关规范的规定。所有取样应在监理工程师在场情况下进行，除非监理工程师另有准许。

7.3.3试验和检测应在监理工程师在场的情况下进行，监理工程师另有规定者除外。

7.3.4试样取用的材料，其费用应已包括在有关工程项目的单价内。

7.3.5承包人应为监理工程师的取样、试验和检测提供方便。

8.竣工验收

竣工验收按照金华市轨道交通集团有限公司签发的《金华市轨道交通集团有限公司质量验收管理办法》进行验收。

9.移交、接收全部工程

竣工验收完成后，移交金华市金义东轨道交通有限公司管理。

附件1；材料供应商(品牌）名录

在项目实施前，发包人将充分调研市场确定合格供应商（品牌）名录，承包人需在发包人确定的合格供应商（品牌）名录中选择供应商或品牌。

低压电线、电缆供应商（品牌）名录

| 序号 | 供应商（品牌） |
| --- | --- |
| 1 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
| 2 | 浙江万马股份有限公司 |
| 3 | 江苏中超控股股份有限公司 |
| 4 | 杭州电缆股份有限公司 |
| 5 | 亚星线缆集团有限公司 |
| 6 | 远东电缆有限公司 |
| 7 | 浙江元通线缆制造有限公司 |
| 8 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
| 9 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 10 | 浙江线缆制造有限公司 |

潜污泵供应商（品牌）名录

| 序号 | 供应商（品牌） |
| --- | --- |
| 1 | 上海凯泉泵业 |
| 2 | 上海东方泵业 |
| 3 | 上海连成泵业 |

# 第四章  评标办法

一 、总则

本次评标采取综合评标法，总分为100分，按得分由高到低顺序排列。

二、评标内容和标准

1.符合性审查

评标委员会先对投标文件进行符合性审查。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝:

1.1投标资格不满足招标文件要求的；

1.2投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.3未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人的签字盖章）；

1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

1.5投标报价超出最高限价单价或总价的；

1.6改变招标人提供的采购数量的；

1.7按价格修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；

1.8投标文件附有招标人不能接受的条件；

1.9投标人在投标活动中提供虚假材料的；

1.10存在本招标文件其他部分已规定为无效投标的情形；或存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

2.技术标（含资信）评审（70分）

各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

| 序号 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1 | 根据投标人的综合实力、专业能力、施工能力及获得相关领域荣誉、奖项等情况，酌情打分。2-5分 |
| 2 | 派驻现场的工程技术管理人员的投入的力量、专业配置是否合理。3-6分 |
| 3 | 各项管理手段是否科学，是否考虑为采购人另行发包工程的承包人提供便利的施工条件。2-5分 |
| 4 | 施工现场总平布置的合理性。3-6分 |
| 5 | 施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性。3-6分 |
| 6 | 施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠。3-6分 |
| 7 | 原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠。3-7分 |
| 8 | 施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求。3-6分 |
| 9 | 各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足工程的需要。2-5分 |
| 10 | 工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理。3-6分 |
| 11 | 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否科学、合理流动、到位。3-6分 |
| 12 | 投标人为保证工期节点，采取的措施及办法。3-6分 |

3.报价评分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（评标基准价/评审价格）×30%×100

4、投标文件的综合得分：投标文件的技术资信评分、报价评分的总和。

5、对投标人进行排序，推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，由招标人通过抽签方式排序。

# 第五章  合同版本

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装项目

甲方：金华市金义东轨道交通有限公司

乙方：

日期：二O二二年  月

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装项目合同

甲方：金华市金义东轨道交通有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方根据金华-义乌-东阳市域轨道交通工程白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装项目采购结果，签署本合同。

一、工程概况

工程名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装项目

工程地点：浙江省金华市塘雅

二、工程承包范围

承包内容：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程白雅线框架桥新增水泵、电缆、配电箱和综合楼跑步机配电等设备购置及安装，具体详见施工图纸及工程量清单。

三、合同工期：

工期要求：本工程计划工期暂定2022年9月20日~2022年11月31日，总工期72天，且应满足车辆段整体验收工程节点要求。

四、质量标准

工程质量标准： 合格 。

五、签约合同价与计量支付

1.签约合同价为：

人民币（大写）              (¥     元)，其中不含税价为（¥      元 ），税金为（¥          元 ），税率为9%；税款按实际开票税率结算。

其中：安全文明施工费（不含税费）：人民币（大写）              (¥            元)

暂列金额（不含税费）：人民币（大写）              (¥            元)

2.合同价格形式：综合单价合同。

3.工程进度款支付

3.1 付款周期

关于付款周期的约定：每月进行计量和支付。甲方按发包人批准的格式1式6份，向总监理工程师提交《计量支付报表》，并附相应的支持性证明文件。

3.2进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）甲方支付进度款的期限：甲方应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后28天内完成支付。

甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

（3）进度款的支付

①合同签订并交纳履约保证金后，支付合同价款的10%的预付款。

②本项目全部完工,支付至合同价款的80%并扣回应扣减的款项（如违约金等）。

③验收合格后并上报完整资料及结算书并经工程结算审核完成后付至实际完成工程结算价款的90%；

④若列入结算审价重点检查的，依据重点检查结果支付至工程结算价款的98.5%，未列入结算审价重点检查的，依据工程结算审核结果支付至工程结算价款的98.5%，剩余1.5%部分作为质量保修金。如累计已支付进度款大于工程价款的98.5%，则不足部分由承包人补齐。

⑤缺陷责任期（2年）满后，退还剩余的质量保证金（无息）。

乙方提出支付申请时须按甲方要求的支付申请格式，同时提供增值税专用发票，甲方在支付手续齐全支付。

六、竣工结算

6.1竣工结算申请

乙方提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收通过后，乙方应在 90 天内向监理人提交竣工付款申请单一式六份，并提供相关证明材料。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工付款申请单一式六份，并提供相关证明材料。申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、甲方已支付乙方的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

6.2 竣工结算审核

甲方审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到完整、有效的竣工结算资料后 28 天内完成竣工结算核查并报送甲方。甲方在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 4 个月内完成审核。监理人或甲方对竣工结算申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料。

甲方完成竣工付款的期限：甲方应在签发竣工付款证书后的 28 天内，完成对乙方的竣工付款。 甲方逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

6.2.1 本工程结算造价以最终结算审核为准。

6.2.2乙方在工程结算中应加强管理，竣工后三个月内需上报结算资料。工程造价审核费用中，基本收费由甲方承担，追加收费由乙方承担。追加收费按超过送审价5%的幅度以外的核减额和核增额的5%计取。工程结算审核单位在出具审核报告前，乙方未及时支付审核追加费用的，追加收费由甲方从乙方工程款内代扣给审核单位。

6.2.3 乙方必须保证施工过程所提出的签证内容是合法的、真实的，并不由于甲方和监理工程师的确认而免除乙方的责任。

6.4 最终结清

6.4.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：一式六份。

乙方提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后， 乙方应在28天内向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

6.4.2 最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。

（2）甲方完成支付的期限：甲方应在颁发最终结清证书后 14 天内完成支付。

七、单价合同

本合同为固定综合单价合同。

1.综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的材料（设备）、人工、机械台班价格在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间的发生的市场价格波动。

（2）在工程施工中承包人应能预计的所有费用；

（3）所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的；

（4）承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误。

风险费用的计算方法：已包含在综合单价中。

2.风险范围以外合同价格的调整方法：

2.1在合同期内发生下列情况的，合同价格可以相应调整：

（1）设计变更引起的工程项目；

（2）发包人及监理签证；

（3）发包人提供的工程量清单项目或数量有误；

（4）暂定价材料部分（如有）；

（5）暂估综合单价和暂估专业工程项目（如有）；

（6）发包人有权根据需要调整备品备件和专用工具的类型及数量，并有权核减备品备件和专用工具的总价。

2.2调整费用按以下方法确定：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价，承包人同一型号、规格材料的清单子项有不同报价时，取最低单价为变更单价。

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，参照类似子目的单价。变更工作子目的新增单价不得高于2.2（4）款原则确定的单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的部分，单价也不作调整。

（4）合同中没有适用或类似变更工程的价格，承包人须按照以下依据进行组价：

①本工程施工图纸；

②中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《市政工程工程量清单计算规范》GB 50857-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013。

③工程量清单；

④其他资料，如：修改、补遗、答疑文件及发包人提供的其他资料（如有）；

⑤定额套用顺序：

a、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；b、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；c、如无法直接套用定额的，可参考其他部委类似定额自行补充。

⑥工程费用取费标准：

a、执行《浙江省建设工程计价依据（2018 版）》相关取费标准。

b、税金为不可竞争费用，规费按照投标费率，具体按照工程量清单总说明。

⑦人工、材料的组价参考依据：

a、人工价格：人工价格按浙江省预算定额（2018版）人工单价计取：一类人工125元/工日，二类人工135元/工日，三类人工155元/工日，机械人工135元/工日；

b、材料价格：有信息价的材料价格按照2022年第6月刊《金华建设工程造价信息》（正刊）、2022年第6月刊《浙江造价信息》（正刊）发布的信息价；无信息价的材料价格按当期市场价取定。以上所有材料价均为除税价；

⑧按照上述相关内容组价后，应按照投标浮动率进行浮动，投标浮动率计算公式如下：投标浮动率=（中标价-最高投标限价）/最高投标限价*100%。

2.3技术措施费：

技术措施费中为合价包干的项目，在合同履行过程中不予调整。

八、安全文明施工与环境保护

8.1安全文明施工

8.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：不发生重伤及以上生产安全事故；不发生有较大影响的生产安全事故

乙方在施工期间，应严格执行国家、省、金华市和金华市轨道交通有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由乙方自行承担，且工期不予顺延，在施工单位整改前甲方保留因此而缓付工程进度款的权利。

8.1.2 安全生产保证措施：乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

8.1.3 特别安全生产事项

乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方和监理人书面提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前 7 天以书面通知甲方和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

其他： 按通用条款执行。

8.1.4 关于治安保卫的特别约定：/。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。

8.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）本工程要求确保市级安全文明施工标准化工地，争创省级安全文明施工标准化工地。

（2） 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（3） 乙方应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

8.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照金市建建【2018】56号文件执行，由建设单位在工程开工前，将安全文明施工措施费用一次性全额支付给施工单位。

九、材料供应、验收

（一）本工程材料供应

1、本工程材料原则上全部由乙方自行采购供应；

2、暂定价的材料、暂定分项项目规格、品牌由甲方确定，价格以甲方的签证价为准。

（二）乙供材料由乙方根据设计要求和国家有关规定进行采购、运输、检验、保管，主要材料在采购前，应征得甲方同意，方可与供货商签订采购合同，同时乙方应向甲方提供材料样品封样，以便甲方随时检验对照，所有材料都必须是正规厂家生产的优等级产品，必须有材料合格证书和质量保证书，符合国家规定的相关技术标准及环保要求。当所提供的材料不符合设计和质量标准要求或与已封存的材料样品有较大差异时，乙方应按监理人员或业主的要求，无条件拆除，重新采购，并承担由此发生的一切费用，同时不得顺延工期。

（三）甲方对材料质量有疑问时，有权要求复验，如复验合格，复验费由甲方支付，如复验不合格，复验费用及由此造成损失由乙方承担。

十、工程管理要求：

（一）乙方在施工期间，必须配备专用电管人员，全面负责用电管理，并配备专职安全员，确保安全生产；

（二）参加本工程的施工人员必须具有相应专业工种的上岗证；

（三）乙方在施工过程中，要认真做好材料和成品保护，以保证产品不受损害和污染，如产品发生损害和污染，由乙方负责修复和更换。因失窃失火或其他非甲方原因而造成的损失均由乙方自负，凡由此损及甲方利益时，乙方应负责赔偿甲方的损失；

（四）在施工过程中，因乙方原因造成的一切安全事故和其它责任事故，由乙方承担全部经济和法律责任。

（五）乙方因自身施工原因而对周边工程施工造成影响，由乙方采取措施协调解决，费用由乙方负担。

（六）竣工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在甲方指定时间内做到工完场清、料清、障清，甲方有权在工程款中扣除上述处置所需的费用，乙方须无条件接受。

十一、工程验收

（一）所有隐蔽工程完工后，应由乙方填写隐蔽工程验收单，提前24小时通知现场监理工程师和甲方代表进行验收，办好验收签证后方可进行下道工序施工。

（二）乙方在施工过程中必须做好成品保护，整体工程竣工验收交付使用之前均由乙方负责保管，在此期间不管何种原因所造成的破坏损失，均由乙方负责修理或更换，且造成的其他相关损失也由乙方负责。

十二、违约责任和违约的处理

1．违约责任

乙方承包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

质量要求：不低于国家相关验收合格标准。如验收不合格，乙方必须在甲方指定期限内无条件整改，整改后验收仍不合格，乙方应向甲方支付贰万元的违约金，并无条件整改至合格，工期不予顺延，如该违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，乙方应及时支付违约金与损失的差额。

乙方必须按合同规定的工期要求按期完成，因乙方原因延迟完工的，乙方应按迟延完工天数向甲方支付每日2000元的违约金。

2．违约的处理

甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，工期相应顺延；

乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的损失。

除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前5天通知违约方后，方可中止或解除合同，有违约方承担违约责任。

十三、不可抗力及合同争议的处理

1．如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共认为属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟本合同的执行，则本合同执行相应顺延，顺延的时间等于不可抗力发生作用的时间。

2．受影响的一方应将不可抗力的出现尽快通过书面通知另一方。在不可抗力出现14天内，受影响的一方应提供一份有权威机构出具的证书并通过快件或挂号信寄至另一方以便其检验和确认。

3．受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电传或传真通知另一方，并通过挂号信通知另一方不可抗力已终结或排除。

4．如果不可抗力持续作用超过120天，双方将通过友好协商解决未来的合同执行问题。

5．一切由执行本合同引起或与本合同有关的争端，均应通过双方友好协商解决。通过友好协商不能解决的争端，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

十四、履约保证金

- 1.乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳中标价2%的履约保证金。

- 2.履约保证金在本工程竣工验收合格后无息退还。

- 3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

十五、其它有关说明

1、如因工程质量不能保证、进度滞后10天及以上的，经甲方对乙方作出相应处罚后责令其更换项目负责人，乙方应无条件配合，如更换后的项目负责人仍不能对工程有改观的，甲方有权单方解除合同，其一切损失均由乙方承担。

2、本工程不得转包，一经发现并查实后，不予支付剩余工程款，并终止施工合同，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

3、民工工资问题，按有关文件规定执行。

4、甲方发出开工指令后2天，乙方还未能进场施工，甲方有权单方解除合同。

5、工程竣工结算审核追加费用：以超过 5%以外的核减额、核增额为基数分别计取核减额追加费和核增额追加费，由承包人支付。

十六、合同生效

1、合同订立时间：2022年   月  日，合同订立地点：金华 。

2、本合同壹式拾份，甲方执捌份，乙方执肆份，双方签字盖章后并交纳履约保证金后生效。

甲方：（公章）              乙方：（公章）

住    所：                 住  所：

法定代表人：               法定代表人：

委托代表人：               委托代表人：

电    话：                 电    话：

传    真：                 传    真：

开户银行：                  开户银行：

账    号：                  账    号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件1 廉政协议

项目名称：

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条甲乙双方的责任

1.应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行项目的合同文件条款，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

5.不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程监理合同有关的经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程监理合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与承包商串通，损害甲方利益，

第四条违约责任

1.甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至服务期满为止。

第七条本协议书份数同合同协议书。

甲方单位：（盖章）                             乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

2022年   月   日

### 建筑工程施工安全合同协议书

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条工程项目：

第二条施工地址：

第三条甲方安全责任

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。

6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第四条乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派作为安全工作联系人。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

14、承包方根据发包方的要求在施工现场设置围墙、安全防护栏和安全警示牌。承包方对闯入施工现场的学生等与施工无关人员有及时阻止的责任。施工现场的安全问题由承包方负责。承包方遇事应主动联系发包方。

第五条甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

第六条施工安全保证金

甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

（1）发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；

（2）发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金；

（3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

第七条违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

第八条甲乙双方约定的其他事项：无

第九条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

第十条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第十一条本协议有效期限：同施工合同。

第十二条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

建设单位：（盖章）						乙方单位：（盖章）

法定代表人：							法定代表人：

地址：									地址：

电话：									电话：

2022年   月   日

投标人可手机微信扫码，开标前半小时获取直播二维码，进群实时观看开标现场。

第六章　投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1.投标人应按照投标人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、投标文件相关格式附后：

已提供格式的供参考，未提供格式的，投标人按资格要求与评标办法中的内容自行制作。

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

商务报价

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

投标（报价）一览表

金华市金义东轨道交通有限公司：

按你方招标文件要求，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（报价）一览表的价格完成招标文件之选项的实施。

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标总价（含税价） | 小写人民币： |
|  |  | 大写人民币： |

备注：含税报价不得超出最高限价。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：    年    月    日

附件：已标价的工程量清单（包括：《投标报价表》《编制说明》《单位(专业)工程投标报价计算表》《分部分项工程量清单计价及综合单价分析表》《施工技术措施项目清单计价及综合单价分析表》《施工组织措施项目清单与计算表》《主要材料价格表》）

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

技术资信(含资格审查资料)

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

评审标准索引表

| 条款名称 | 评分标准 | 所在页码 | 自评分（此列可不填写） |
| --- | --- | --- | --- |

授权委托书

兹委派我公司        先生/女士(身份证号：        ，其在本公司的职务是：         ，联系电话：        手机：        传真：        )，代表我公司全权处理                           项目投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

附代理人身份证

企业基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 固定服务网点地址（离投标项目最近处） |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 本项目负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业获得的相关证书 |  |  | 其中 公司人员情况 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

文明城市施工承诺书

致：

我单位针对“金华市创建国家文明城市”及安全文明施工作如下承诺：

1、我单位承诺坚持贯彻执行安全第一、预防为主的安全生产方针，严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99规定。

2、我单位承诺按“金华市创建国家文明城市建筑工地提升改造方案”及金华市有关要求、规定执行实行文明施工，保证施工场地清洁卫生，所发生的各项清理费用均已包括在签约合同价内。

3、我单位承诺垃圾日产日清，施工过程按规定要求使用围挡,工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反文明施工方面的有关规定，采购人有权按相应条款扣除相应发生的实际费用。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

工期、质量、安全文明及人员配备承诺书

（采购人名称）:

我公司在收到施工采购文件后，经公司研究决定，如我公司中标作如下承诺：

工期承诺：

质量承诺：

安全文明施工承诺： 按金华市建设局及国家有关文件规定实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清。

扬尘治理措施承诺：本项目施工过程中严格执行金市建建〔2014〕115 号文件要求规定。

标后项目管理人员配备承诺：承诺标后项目管理人员配备符合《金华市房屋建筑和市政基础设施工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》要求，并交纳社会保险。

承诺按照响应文件配备项目管理班子成员，并承诺所有成员在开工之前全部到位，各成员月到位天数达到：天。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

拟派本项目的主要人员组成响应表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟任岗位 | 职称或岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人 名 称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日          期：      年   月    日

后附营业执照、资质证书等等资格要求及技术标需要的内容。